**Благоустройство придомовой территории**

**по адресу:**

**ул. Колышкина, д. 9. 11**

Благоустройство реализуется в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Объект включен в муниципальную программу ЗАТО город Заозерск Мурманской области «Формирование современной городской среды ЗАТО город Заозерск Мурманской области на 2017, 2018-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО город Заозерск от 23.05.2017 № 280 (в редакции постановления Администрации ЗАТО город Заозерск от 30.03.2022 № 252).

На благоустройство дворовой территории выделены денежные средства в сумме 7909547, 77 рублей, в том числе:

- субсидия из областного бюджета в размере 7830452,29 руб. в рамках подписанного Соглашения № 814-181F271210-22-24 от 09.02.2022 о предоставлении из областного бюджета бюджету ЗАТО город Заозерск Мурманской области Субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в части выполнения мероприятий по

благоустройству дворовых территорий с Министерством градостроительства и благоустройства Мурманской области;

- средства местного бюджета – 79095,48 руб.

Заказчик – Муниципальное казенное учреждение «Управление городским хозяйством».

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное предприятие».

Муниципальный контракт от 05.05.2022 № 793 «Благоустройство придомовой территории по адресу: ул. Колышкина д. 9, 11». Срок выполнения работ по контракту – 10.10.2022.

За счет средств образовавшейся экономии с подрядной организацией ООО «Строительно-монтажное предприятие» заключены:

- Договор от 06.09.2022 № 149 «Благоустройство придомовой территории по адресу: ул. Колышкина д. 11-13,15 (устройство ограждений). Цена Договора составляет 331780,41 рублей, в том числе: субсидия из областного бюджета – 328462,61 рублей, средства местного бюджета – 3317,80 рублей. Срок выполнения работ по договору – 30.09.2022;

- Договор от 06.09.2022 № 150 «Благоустройство придомовой территории по адресу: ул. Колышкина д. 9 -11 (устройство ограждений)». Цена Договора составляет 221553,42 рублей, в том числе: субсидия из областного бюджета – 219337,89 рублей, средства местного бюджета – 2215,53 рублей. Срок выполнения работ по договору – 30.09.2022;

- Договор от 06.09.2022 № 151 «Благоустройство придомовой территории по адресу: ул. Колышкина д. 7-9 (устройство ограждений)». Цена Договора составляет 494324,40 рублей, в том числе: субсидия из областного бюджета размере – 489381,16 рублей, средства местного бюджета – 4943,24 рублей. Срок выполнения работ по договору – 30.09.2022.

В рамках муниципального контракта от 05.05.2022 № 793 проектно-сметной документацией предусмотрено выполнение следующих работ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт покрытий проезжей части | 1931 м2 |
| 2 | Замена бетонных бортовых камней | 388 м/п |
| 3 | Ремонт покрытий тротуаров | 325 м2 |
| 4 | Установка просмоленной доски на ребро | 150 м/п |
| 5 | Установка просмоленной доски на ребро (контейнерные площадки) | 40 м/п |
| 6 | Регулирование высотного положения крышек колодцев | 1шт. |
| 7 | Установка дорожных знаков | 1 стойка, 2 знака |
| 8 | Установка малых архитектурных форм (скамейки, урны) | 5 к-тов |
| 9 | Устройство контейнерных площадок | 2 шт. |
| 10 | Замена опор наружного освещения со светильниками | 3 шт. |

В рамках Договоров от 06.09.2022 предусмотрено выполнение следующих работ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство придомовой территории по адресу: ул. Колышкина  д. 11-13, 15: | |
|  | - устройство металлических пешеходных ограждений | 90 м/п |
| 2 | Благоустройство придомовой территории по адресу: ул. Колышкина  д. 9, 11: | |
|  | - устройство металлических пешеходных ограждений | 60 м/п |
| 3 | Благоустройство придомовой территории по адресу: ул. Колышкина  д. 7, 9: | |
|  | - устройство металлических пешеходных ограждений | 60 м/п |

**Благоустройство придомовой территории по адресу: ул. Колышкина д. 9,11**

Фото до начала работ

 

Фото ход проведения работ

 

Фото окончания выполнения работ

 



Фото приемки выполненных работ

  

  

**Устройство ограждений по адресу: ул. Колышкина д. 7-9, 11-13, 15**

Фото до начала работ

**  **

Фото окончания выполнения работ

**  **